Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę holu wejściowego w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi i poprawa stanu sanitarno - higienicznego gabinetów lekarskich i ciągów komunikacyjnych w poradni RTG w ramach zadania inwestycyjnego "W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy przychodnię przy ul. Tatrzańskiej 109" - Budżet Obywatelski 2017 przedkładamy niniejszą ofertę

- ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi

ul. Felińskiego 7, 93-252 Łódź

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY:

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres / faks / e-mail]

| Osoba do kontaktów |  |
| --- | --- |
| Adres korespondencyjny |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- OŚWIADCZENIA

Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - zapoznałem(liśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym 
ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki 
w niej zawarte;

  - gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wprowadzonymi do niej zmianami;

  - w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

  - składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia];

  - nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;

  - uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od momentu upływu terminu złożenia ofert;

  - wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i we wzorze umowy

  - część 1: akceptuję(emy) termin gwarancji ..... miesięcy. (termin nie może być krótszy niż 60 m-cy i nie dłuższy niż 72 m-ce),

  - część 2: akceptuję(emy) termin gwarancji ..... miesięcy. (termin nie może być krótszy niż 24 m-ce i nie dłuższy niż 48 m-ce),

  - do realizacji przedmiotu zamówienia zaangażuję(emy) podwykonawców:

| Lp. | Nazwa lub imię nazwisko podwykonawcy/ Dane kontaktowe podwykonawcy* | Część zamówienia powierzona podwykonawcy | Osoba do kontaktu ze strony podwykonawcy* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

* Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach danych (powyżej) w trakcie realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia.

- CENA OFERTY

[Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia. Wyliczenie ceny brutto musi być dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 13 SIWZ]

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ.

  - gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz zmiany jej treści,

  - informuję(emy), że wybór mojej (naszej) oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku z czym wskazuję (emy) nazwę (rodzaj) towaru/usługi,  których dostawa/świadczenie będzie prowadzić 
do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT (wg załącznika 
nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.)):

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego | Wartość bez kwoty podatku VAT towaru/usługi |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Uwaga:  nie wypełnienie przez Wykonawcę tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

  - cena mojej (naszej) oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:

część 1:

Cena ryczałtowa zamówienia brutto (z VAT) wynosi:

(z podatkiem VAT, bez uwzględnienia pozycji VAT na towary i usługi wykazane w pkt. 5.2)

………………………………………………..…………………….………………....  PLN

VAT  w  %  ………  kwota VAT:  ……………………………………………………  PLN

(od kwoty oferty netto pomniejszonej o wartości wykazane w pkt. 5.2)

Cena ryczałtowa zamówienia netto (bez VAT) wynosi: ……......................…...  PLN

(z uwzględnieniem pozycji towarów i usług wykazanych w pkt 5.2)

  - cena mojej (naszej) oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:

część 2:

Cena zamówienia brutto (z VAT) wynosi:

(z podatkiem VAT, bez uwzględnienia pozycji VAT na towary i usługi wykazane w pkt. 5.2)

………………………………………………..…………………….………………....  PLN

VAT  w  %  ………  kwota VAT:  ……………………………………………………  PLN

(od kwoty oferty netto pomniejszonej o wartości wykazane w pkt. 5.2)

Cena zamówienia netto (bez VAT) wynosi: ……......................…...  PLN

(z uwzględnieniem pozycji towarów i usług wykazanych w pkt 5.2)

Powyższa cen została skalkulowana na podstawie poniższej tabeli:

| Lp. | Nazwa asortymentu | ilość | Cena jednostkowa bez VAT w PLN | Wartość bez VAT w PLN | VAT w PLN | Wartość z VAT w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3x4 | 5 | 3x4+5 |
| 1 | fartuch jednostronny miednicowy (półfartuch) | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | fartuch przeznaczony do ochrony tarczycy | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | fartuch przeznaczony do ochrony tarczycy | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | fartuch ochronny żeński (ochrona jajników) | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5 | fartuch ochronny dziecięcy typu motylek | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 | klips do oznaczania zdjęć RTG | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | niszczarka do dokumentów | 3 szt. |  |  |  |  |
| 8 | ciśnieniomierz elektroniczny stacjonarny | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |

- Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez Wykonawcę(ów):

……………..………………………….      str. nr…….

……………..………………………….      str. nr…….

……………..………………………….      str. nr…….

……………..………………………….      str. nr…….

| ……………… | …………………………………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |

Załącznik nr 3 do SIWZ (składają wszyscy Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy

Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Przebudowę holu wejściowego w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi i poprawa stanu sanitarno - higienicznego gabinetów lekarskich i ciągów komunikacyjnych w poradni RTG w ramach zadania inwestycyjnego "W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy przychodnię przy ul. Tatrzańskiej 109" - Budżet Obywatelski 2017, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i

właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ (składają wszyscy Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy

składane na art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Przebudowa holu wejściowego w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi i poprawa stanu sanitarno - higienicznego gabinetów lekarskich i ciągów komunikacyjnych w poradni RTG w ramach zadania inwestycyjnego "W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy przychodnię przy ul. Tatrzańskiej 109" - Budżet Obywatelski 2017 oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt.1  ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz robót

- ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi

ul. Felińskiego 7, 93-252 Łódź

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 
w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę holu wejściowego w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi i poprawa stanu sanitarno - higienicznego gabinetów lekarskich i ciągów komunikacyjnych w poradni RTG w ramach zadania inwestycyjnego "W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy przychodnię przy ul. Tatrzańskiej 109" - Budżet Obywatelski 2017, oświadczam (oświadczamy), że w celu oceny spełniania warunku określonego w pkt. 5.1.3.1 SIWZ wykazuję (wykazujemy) następujące usługi:

Wykaz robót, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł każda

| Lp. | Przedmiot wykonanej roboty samodzielnie lub przez podmiot udostępniający doświadczenie | Okres wykonania robót od (dzień – miesiąc -rok) do (dzień – miesiąc -rok) | Podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane (nazwa, adres) | Wartość w PLN brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Oświadczam/y* że:

poz.  ………. wykazu stanowi zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy składającego ofertę,

poz. ………. wykazu jest zdolnością techniczną lub zawodową oddaną do dyspozycji przez inny/inne* podmiot/y*, na potwierdzenie czego załączam/my* zobowiązanie tego/tych* podmiotu/ów* do oddania do dyspozycji swoich zasobów.

* Niepotrzebne skreślić

| ……………… | …………………………………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykaz osób

ZAMAWIAJĄCY:

- Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi

- ul. Felińskiego 7, 93-252 Łódź

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam/my że:

niżej wymienione osoby będą uczestniczyć w realizacji zamówienia 
p.n.: „Przebudowa holu wejściowego w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi i poprawa stanu sanitarno - higienicznego gabinetów lekarskich i ciągów komunikacyjnych w poradni RTG w ramach zadania inwestycyjnego "W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy przychodnię przy ul. Tatrzańskiej 109" - Budżet Obywatelski 2017”.

| Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe – odpowiednio uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, doświadczenie | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Kierownik budowy | Nr…………………………. Data wydania…………………. Specjalność ……………. ……………………………. Zakres**…………………. ……………………………. Doświadczenie ................... | dysponuję* podstawa dysponowania osobą - umowa o pracę* - umowa zlecenie* - inne (podać jakie)* …………..:…………............ będę dysponował* - zobowiązanie innego podmiotu |
|  | Kierownik robót elektrycznych | Nr…………………………. Data wydania…………………. Specjalność ……………. ……………………………. Zakres**…………………. ……………………………. Doświadczenie ................... | dysponuję* dysponuję* podstawa dysponowania osobą - umowa o pracę* - umowa zlecenie* - inne (podać jakie)* …………..:…………............ będę dysponował* - zobowiązanie innego podmiotu |

*     niepotrzebne skreślić

** należy wskazać czy są to uprawnienia bez ograniczeń czy z ograniczeniami (jeżeli 
      z ograniczeniami to w jakim zakresie)

Uwaga:

  - Przez stwierdzenie „dysponuję” należy rozumieć stosunek prawny wiążący Wykonawcę z osobą (umowa 
z zakresu prawa pracy np. umowa o pracę, mianowanie, wybór, umowa cywilnoprawna np. umowa zlecenia, zobowiązanie do współpracy np. osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą).

  - Przez stwierdzenie „będę dysponował” należy rozumieć sytuację, kiedy podmiot trzeci zamierza udostępnić swój potencjał kadrowy.

  - W przypadku gdy Wykonawca oświadczy iż będzie dysponował osobą, jest zobowiązany udowodnić ten fakt Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji osoby na okres korzystania z niej przy wykonywaniu zamówienia zawierające informacje kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby oraz co najmniej:

## - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

  - Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w formie oryginału.

| ……………… | …………………………………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |

Załącznik nr 7 do SIWZ (składają wszyscy Wykonawcy)

Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej/
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

- ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi

ul. Felińskiego 7, 93-252 Łódź

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę holu wejściowego w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi i poprawa stanu sanitarno - higienicznego gabinetów lekarskich i ciągów komunikacyjnych w poradni RTG w ramach zadania inwestycyjnego "W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy przychodnię przy ul. Tatrzańskiej 109" - Budżet Obywatelski 2017 w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oświadczam:

- że należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2015, Nr 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia*

| Lp. | Podmioty należące do grupy kapitałowej |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

- że nie należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2015, Nr 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy *.

* Zaznaczyć odpowiedni kwadrat.

| ……………… | …………………………………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |

Załącznik nr 8  do SIWZ – Wzór umowy

WZÓR  UMOWY

UMOWA (na wykonanie części 1)

Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą p. z .p. (tekst jednolity Dz .U. 2015r poz. 2164)

w dniu                      roku w Łodzi,

pomiędzy Miejskim Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi ul. Felińskiego  7 działającym zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem  0000050067, NIP 982-02-56-542, zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

Dyrektora -   Żanetę  Iwańczyk

oraz Firmą:

WYKONAWCĄ

reprezentowaną przez:

Włodzimierza Rucińskiego - Właściciela

§1. Przedmiot umowy

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do oddania przewidzianego Umową zadania, pod nazwą: Przebudowa holu wejściowego w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA"                  w Łodzi i poprawa stanu sanitarno - higienicznego gabinetów lekarskich                      i ciągów komunikacyjnych w poradni RTG w ramach zadania inwestycyjnego   "W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy            i wyposażamy przychodnię przy ul. Tatrzańskiej 109" - Budżet Obywatelski 2017 opisane Dokumentacją Projektową stanowiącą Załączniki do SIWZ  zgodnie                  z Ofertą cenową Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej                                    i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją Projektową  roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacją Projektową.

4. Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, w szczególności nie ujęte w Dokumentacji Projektowej, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu Umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  wykonanie Umowy jest uzależnione od wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach Umowy nie przekracza łącznie 50% wartości Umowy, będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy, poprzedzonej sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot Umowy, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją Projektową.

7. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiającego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcę.

8. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół z negocjacji dotyczących wyceny robót z Wykonawcą, zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, o których mowa w pkt 5, protokołu konieczności, o którym mowa w pkt 7. lub protokołu negocjacji, o którym mowa

w pkt 8, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowień Protokołu konieczności.

10. Wykonawca zobowiązuje się w dniu podpisania Umowy do uzgodnienia z Zamawiającym, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego harmonogramu prac stanowiącego Załącznik  nr 1 do umowy. Harmonogram stanowi integralną część Umowy. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu przekazania placu budowy do przedstawienia pisemnego zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu prac.

11. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że harmonogram prac ma być tak ustalony, żeby w stopniu minimalnym prowadzone prace były uciążliwie dla pacjentów, personelu Przychodni i najemców. Prace będą prowadzone w trakcie normalnej pracy Przychodni.

12. Prace remontowe winny być realizowane w sposób umożliwiający niezakłóconą pracę Przychodni. Roboty powodujące hałas, zapylenie względnie inne utrudnienia powinny być prowadzone po zamknięciu Przychodni dla pacjentów, w godzinach wieczornych, nocnych i/lub w weekendy. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego  z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym o pracach wykonywanych po zamknięciu przychodni lub/i w nocy lub/i w weekendy.

13. Wykonawca zobowiązany jest usuwać na bieżąco gruz i nieczystości w taki sposób, aby umożliwić pracę Przychodni w niepogorszonych warunkach sanitarnych.

14. Materiał rozbiórkowy powstały podczas demontażu instalacji c.o. i inny np. kraty okienne stanowi własność Zamawiającego. Wykonawcę obciąża obowiązek zdemontowania, przygotowania i ułożenia materiału rozbiórkowego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

15. W trakcie prowadzonych prac związanych z niniejszą umową na terenie Przychodni mogą być wykonywane również inne roboty budowlane . Wykonawca zobowiązany jest do współpracy w firmą prowadzącą inne roboty budowlane  - głos decydujący w sporach pomiędzy Wykonawcami ma Zamawiający.

16. Wykonawca wykona i umocuje tablicę informacyjną o finansowaniu zadania ze środków budżetu obywatelskiego zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie Urzędu Miasta Łodzi.

17. Strony zarejestrują Dziennik budowy i na bieżąco będą dokonywały w nim stosownych wpisów.

18. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy jeden dzień w tygodniu na spotkania koordynacyjne w celu dokonania oceny postępu prac, ustalenia kwestii spornych czy wyjaśnienie wątpliwości. Ze spotkań tych strony będą sporządzały protokoły.

§2. Termin realizacji

1.Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy.

2.Zakończenie: 70 dni od dnia podpisania umowy.

3. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku:

a) powstania okoliczności leżących po stronie  Zamawiającego lub okoliczności niezależnych od Zamawiającego jak i od Wykonawcy np. konieczność przesunięcia terminu przekazania placu robót, udzielenia zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, a spełniających wymogi określone w art. 144 ust 1 pkt 2a,b,c Ustawy PZP, okoliczności zaistniałe  w trakcie  realizacji przedmiotu umowy tj. przykładowo kolizje z sieciami infrastruktury, wystąpienie robót zamiennych.

b) zmiany sposobu (technologii) wykonania przedmiotu umowy, wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych, nie ujętych w dokumentacji projektowej, a koniecznych do wykonania, przy czym w/w zmiany spowodowane mogą być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. zmiana dokumentacji projektowej, zaistniałe warunki faktyczne na terenie robót, wpływające na zakres lub sposób (technologię) wykonania przedmiotu umowy lub konieczność wykonania robót dodatkowych,  W gestii Wykonawcy należy udokumentować Zamawiającemu powody wstrzymania prac.

c)  zmiany zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom,

d) wejścia w życie po dacie podpisania umowy regulacji prawnych, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

§3. Wynagrodzenie

1.Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, które wynosi:

łączne wynagrodzenie za całość inwestycji: ........................ PLN netto (słownie złotych: ...................................................... ..../100)  plus podatek VAT w wysokości .................... złotych (słownie złotych: ..................................... ...../100), co stanowi wynagrodzenie brutto ....................... złotych (słownie złotych: ..................... ...../100)

2.Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem ust 3.

3.W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w pkt. 1 niniejszego   paragrafu procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio skorygowana.

4.Podstawę fakturowania stanowić będzie protokół końcowy robót stanowiących przedmiot umowy, podpisany przez osoby reprezentujące Zamawiającego i Wykonawcę, o których mowa w §11 niniejszej umowy.

5.Zapłata określona fakturą będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy ……………………….wskazane na fakturze VAT w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

6.Jeżeli przedmiot Umowy wykonywali Podwykonawcy, lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców stwierdzających, że należne im z tytułu wykonanych prac wynagrodzenie zostało przez Wykonawcę w całości zapłacone.

7. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury VAT pod rygorem uznania jej za niedostarczoną.

8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wystawienie takiej ilości faktur, która umożliwi Zamawiającemu prawidłowe rozliczenie zadania biorąc pod uwagę wymogi stawiane w zakresie prawidłowego rozliczenia zadania.

9.Przelew wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, jak również powierzenie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy osobie trzeciej wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10.Za zwłokę w wypłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§4. Obowiązki Zamawiającego

1.Do obowiązków Zamawiającego należy :

- Udostępnienie Wykonawcy Terenu budowy zgodnie z harmonogramem prac.

- Przekazanie Wykonawcy Dokumentacji Projektowej stanowiącej podstawę prowadzenia robót.

- Wskazanie miejsca poboru energii elektrycznej i poboru wody.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- Dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru robót i dokonywać odbioru robót w terminach wynikających z Umowy,

§5. Obowiązki Wykonawcy

1.Do obowiązków Wykonawcy należy Wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz dokumentacją określoną w §1 ust. 1 Umowy.

2.Przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych

3.Niezwłoczne usunięcie wad ujawnionych podczas odbioru i w okresie gwarancji.

4. Uiszczenie opłaty ryczałtowej z tytułu poboru energii elektrycznej i zimnej wody w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy w terminie 30 dni daty otrzymania  faktury.

5. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) zorganizowania i zabezpieczenia na własny koszt miejsca składowania                                     i przechowywania  materiałów i urządzeń wykorzystywanych podczas prac,

b) zorganizowania i zabezpieczenia na swój koszt zaplecza sanitaro-higienicznego dla własnych pracowników.

c) zorganizowania i zabezpieczenia na swój koszt zaplecza budowy.

6. Wykonawca na bieżąco będzie usuwał zanieczyszczenia  powstałe w  trakcie wykonywania prac budowlanych.

7.Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz gromadzić wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały w sposób nie powodujący kolizji.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym  zakresie, możliwości dostępu do terenów, jezdni, chodników położonych w pobliżu terenu budowy, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz ponoszenia opłat i kosztów z tytułu zajęcia, a także wykonywania oraz bieżącego utrzymywania dróg zewnętrznych wokół terenu budowy.

9. Uprzątnięcie placu budowy z pozostałości po wykonaniu zadania inwestycyjnego.  Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do usunięcia odpadów powstałych w trakcie realizacji zadania ( m.in. powstały materiał rozbiórkowy) poza teren robót określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 12012 r. o odpadach.

10. Zapewnienie warunków funkcjonowania dojazdów i dojść do budynku.

11. Niezwłoczne usunięcie wad ujawnionych podczas odbioru i w okresie rękojmi.

12.	Zapewnienie prawidłowego nadzoru nad wykonywanymi robotami w sposób zabezpieczający przyjęty protokołem zdawczo – odbiorczym plac budowy, w tym mienie Zamawiającego, do momentu przekazania placu budowy Zamawiającemu,

13.Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem zrealizowanej inwestycji do odbioru końcowego ( posprzątanie i umycie stolarki okiennej i drzwiowej wewnątrz i zewnątrz )  i przekazanie inwestycji Zamawiającemu wraz z:

a)  dokumentacją powykonawczą,

b)  wymaganymi certyfikatami, deklaracjami zgodności, aprobatami i atestami,

c)  wymaganymi dokumentami, protokołami i zaświadczeniami przeprowadzonych sprawdzeń i prób technicznych,

d) oświadczeniem Kierownika budowy i Kierowników robót o zgodności wykonanych prac z projektem, obowiązującymi przepisami technicznymi i polskimi normami,

e)  instrukcje użytkowania i konserwacji,

f)   karty gwarancyjne.

§6. Warunki wykonania prac

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych i na własny koszt dostarczy je na teren budowy.

- Materiały użyte do wykonania zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oraz wymogom Dokumentacji Projektowej i specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Podczas realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania fabrycznie nowych materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnych z dokumentacją techniczną oraz posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty i znaki bezpieczeństwa.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru w formie pisemnej wyników badań, certyfikatów oraz deklaracji zgodności z Polskimi i Europejskimi Normami na materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem.

- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń usytuowanych na terenie budowy, taki jak: przewody, rurociągi, kable i t. p. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia wskazanych powyżej urządzeń.

- Jeżeli na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody w infrastrukturze o której mowa w ust. powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt w wyznaczonym  przez Zamawiającego terminie.

§7. Zabezpieczenie miejsca robót

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia miejsca prac oraz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Z uwagi na prowadzenie robót w czasie pracy Przychodni i innych Najemców w budynku Przychodni -  Wykonawca obowiązany jest prowadzić roboty w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników.

- Wykonawca ustanawia Pana…………….jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy prawo budowlane.

- Wykonawca ustanawia Pana ……………….. jako Kierownika robót instalacyjnych elektrycznych, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy prawo budowlane.

- Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika                   o których mowa w §7 ust. 3 i 4 budowy na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

- Kierownicy budowy mają obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie  wykonywania  robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy.

- Pracownicy Wykonawcy mają posiadać odzież ochronną i teren prac ma być bezwzględnie  oznakowany i zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

§8. Ubezpieczenie Wykonawcy

- Wykonawca w dniu podpisania niniejszej Umowy winien posiadać polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej na cały okres trwania umowy, przy czym ubezpieczenie powinno zawierać w szczególności odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu zamawiającego oraz osób trzecich oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników Wykonawcy, Zamawiającego oraz osób trzecich powstałe w związku z wykonywanymi pracami jak również w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym ich wykonaniem przez Wykonawcę na kwotę nie mniejszą niż               500 000,00 zł.

- Do obowiązków Wykonawcy należy ubezpieczenie na własny koszt wszystkich materiałów dostarczonych na plac budowy.

- Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, stanowić będzie Załącznik Nr 2 do Umowy.

§9. Warunki odbioru

- Dla prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy przeprowadza się jeden odbiór końcowy przy czym Wykonawca ma obowiązek zgłosić do odbioru w trakcie prac wszystkie te prace, które z uwagi na technologię i/lub sposób wykonywania będą zakryte, zamaskowane. Wszystkie tego typu czynności mają być ujawnione w dzienniku budowy, jako zgłoszone i odebrane.

- Odbiór winien obejmować zakres robót, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy z zastrzeżeniem §9 ust.1.

- Przedmiot umowy z chwilą zgłoszenia go do odbioru końcowego nie może posiadać usterek i wad. Jeśli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu usterek lub wad, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru robót, wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu  dla wykonania lub usunięcia niezbędnych usterek lub wad, a także obciążenia Wykonawcy karami umownymi

- W przypadku wystąpienia usterki lub wady Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy dokonania odbioru.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę i o wyznaczonym terminie powiadomi Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stanowiących przedmiot umowy zostaną stwierdzone wady:

a) nadające się do usunięcia: Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin, a fakt usunięcia wad winien zostać stwierdzony protokolarnie z zaznaczeniem, że terminem odbioru prac będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.

b) nie nadające się do usunięcia: Zamawiający może:

b.1. obniżyć wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy , w przypadku jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

b.2. zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych na zasadach opisanych w §12 niniejszej umowy w przypadku, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu  umowy zgodnie z przeznaczeniem.

b.3. odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i obciążyć karami, o których mowa w §12 niniejszej umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności  odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po okresie gwarancji.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

§10. Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela………… letniej gwarancji na przedmiot niniejszej umowy.

- Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji w sytuacjach, o których mowa w § 9 pkt 6 niniejszej umowy.

§11. Osoby reprezentujące

- Przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest:

- Żaneta Iwańczyk – Dyrektor

- …………………     - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

- Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest ………………………....

§12. Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy,

- za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, o którym mowa w § 9 pkt 1 niniejszej umowy w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, jeżeli nie przekracza ono 5 dni oraz w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia przekraczającego             5 dni.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji  w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- z tytułu samego faktu zaistnienia wad w przedmiocie odbioru końcowego, bez potrzeby wykazywania szkody, w wysokości 3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy.

- Strony zastrzegają prawo Zamawiającego dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem dowolnie wybranego podmiotu, a kosztem tego usunięcia obciążyć Wykonawcę.

§13. Prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

- zaistnieją istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- zostanie ogłoszona upadłość lub wszczęte zostanie postępowanie mające na celu likwidację firmy Wykonawcy.

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 7 dni  od określonej w umowie daty rozpoczęcia robót, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej 7 dni.

      - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

      - W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy wszystkie urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

§14. Podwykonawstwo

- Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie części zamówienia osobie trzeciej (Podwykonawcy), pod warunkiem jego wskazania w ofercie, lub w wypadku wyrażenia zgody na podwykonawstwo, lub postanowień poniższych.

- W przypadku  powierzenia części zamówienia Podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.

- Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy uwarunkowana jest otrzymaniem pisemnej zgody od Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażoną poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d)  okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

e)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie odpowiadające, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzielonej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.

f)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)  uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

9. Zamawiający zgłosi w terminie do 10 dni pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo.

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

12. Zmawiający może zgłosić Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, jeżeli jej treść będzie odbiegała od przedłożonego Zamawiającemu projektu umowy.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

14. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

16. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową, wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym powyżej.

17. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

18. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

19. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

§15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest wnieść kwotę stanowiącą 10% zaoferowanego łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, tj.

a) kwotę ……    PLN (słownie złotych: ……………………………) najpóźniej   w dniu podpisania umowy.

- W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w pieniądzu, za termin wniesienia zabezpieczenia uznaje się datę wniesienia na rachunek bankowy Zamawiającego środków pieniężnych, natomiast w przypadku zabezpieczenia wnoszonego w innych formach wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – za termin wniesienia uznaje się datę złożenia oryginału dokumentu  w sekretariacie  Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi, ul. Felińskiego 7, 93-252 Łódź,

- Przedmiotowa kwota, stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania umowy, będzie zwrócona Wykonawcy, na warunkach określonych oraz w terminach i wysokościach jak niżej:

a) 70% kwoty zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia za należycie wykonany, potwierdzonego spisanym protokołem odbioru końcowego,

b) 30% kwoty zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

4.  Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części kwoty stanowiącej zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w pkt 3 lit. b), niniejszego paragrafu, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§16 Warunki zatrudniania pracowników

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia roboty ogólnobudowlane i elektryczne w trakcie realizacji przedmiotu umowy..

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu listy pracowników którym powierzono wykonywanie zadań o których mowa w ust. 1 powyżej, jak również do niezwłocznego informowania o zmianach w danym zakresie z zaznaczeniem, czy pracownik który zaprzestaje wykonywania zadań miał dostęp do osobistego kodu uzbrajającego i rozbrajającego alarm ( w takim wypadku Strony dokonują zmiany osobistych kodów ).

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1 000,00zł. za każdy przypadek naruszenia. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako podstawa do obciążenia wykonawcy karą umowną o której mowa powyżej.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Kara umowna o której mowa powyżej będzie płatna na podstawie wystawionej noty obciążeniowej.

§17. Postanowienia końcowe

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści SIWZ oraz oferty Wykonawcy, na podstawie, której dokonano jego wyboru.

- Zamawiający wyraża zgodę w trakcie trwania umowy na ewentualne dostosowanie projektu do zasad wiedzy technicznej, w granicach zgłoszenia robót budowlanych, zgodnie z którym prowadzone są prace, a zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Strony ustalają, że brak znajomości rzeczywistego terenu będącego placem budowy stanowić będzie ryzyko Wykonawcy w aspekcie ewentualnego ustalenia jego odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy. Zastrzeżenia zgłoszone przez Wykonawcę po podpisaniu umowy, dotyczące terenu budowy nie będą stanowiły podstawy dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.

- Integralną część umowy stanowi dokumentacja projektowa i oferta Wykonawcy.

……………………………..				……………………………………      WYKONAWCA  						ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 do umowy z dnia……………….

HARMONOGRAM   PRAC

1.   ………………………………………………………….

2.   ………………………………………………………….

3.   ………………………………………………………….

4.   ………………………………………………………….

5.   ………………………………………………………….

6.   ………………………………………………………….

7.   ………………………………………………………….

8.   ………………………………………………………….

9.   ………………………………………………………….

10. ………………………………………………………….

………………………….  					……………………………….

WYKONAWCA  						         ZAMAWIAJĄCY

WZÓR  UMOWY na wykonanie części 2

Zawarta w dniu........................	2017 roku w Łodzi,

pomiędzy Miejskim Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi ul. Felińskiego 7 działającym zgodnie z wpisem do KRS pod numerem 0000050067, NIP 982-02-56-542, zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

Dyrektora -   Żanetę  Iwańczyk

oraz Firmą:

……………………………………………..

z siedzibą  ……………………………

działającą zgodnie z wpisem do	prowadzonego przez	pod numerem………………………., NIP	zwaną                          w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ

reprezentowaną przez:

- …………………………………………………..

§1. Przedmiot umowy

W rezultacie wyboru oferty w postępowaniu publicznym na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa holu wejściowego w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi i poprawa stanu sanitarno - higienicznego gabinetów lekarskich i ciągów komunikacyjnych w poradni RTG w ramach zadania inwestycyjnego "W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy przychodnię przy ul. Tatrzańskiej 109" - Budżet Obywatelski 2017", Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  następujące  zadanie:

1.  Dostawa  wyposażenia medycznego i niemedycznego do  miejsca przeznaczenia w ramach części 2 na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi zgodnego  z  Opisem  Przedmiotu  Zamówienia  stanowiącym  Załącznik nr 1 (ksero w załączeniu) do  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.  Instalację  wyposażenie medycznego i niemedycznego  w  Miejskim Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi w  miejscu  wskazanym  przez  Zamawiającego.

- Wdrożenie  personelu  odnośnie  zasad  konserwacji i prawidłowej  eksploatacji

przedmiotu  zamówienia.

Ponadto w  ramach  ceny  zakupu  wyposażenia medycznego i niemedycznego   Wykonawca  zobowiązany  jest  do:

- Konserwacji  wyposażenia w okresie gwarancji;

- Dokonywania  stosownych  przeglądów  okresowych  i  napraw w  okresie

gwarancji;

- Wszelkie  naprawy  wyposażenia medycznego i niemedycznego, których  nie  można  będzie  wykonać  na  terenie  siedziby  Zamawiającego, Wykonawca  wykonuje  w  swojej siedzibie  zapewniając własny transport lub transport na własny koszt,  stosując zasadę  „door - to - door”

- W  okresie  gwarancji  Wykonawca  ponosi  koszty  wymiany  uszkodzonych  elementów

§2. Termin realizacji

- Rozpoczęcie: z dniem podpisania niniejszej umowy

- Zakończenie: 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania zadania.

4.  Odbiór  przedmiotu  zamówienia  potwierdzający  fakt  jego  dostarczenia  i   zainstalowania  u  Zamawiającego  nastąpi  na  podstawie  pisemnego  protokołu  stanowiącego  Załącznik  nr  1  do  niniejszej  Umowy.

§3. Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosić będzie

Netto:…………………………............……………. PLN

Brutto: ……………………..........…………………. PLN

Podatek VAT:………………………………………. PLN

- Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres trwania umowy.

- Zapłata określona fakturą będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy ………………………………………….... Konto będzie wskazane również na fakturze VAT. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktur VAT pod rygorem uznania ich za niedostarczone. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi protokół odbioru.

- Przelew wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, jak również powierzenie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy osobie trzeciej wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Za zwłokę w wypłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

8  Zamawiający ma prawo do potrącania z wynagrodzenia wykonawcy kar umownych 	opisanych w § 10 Umowy.

9.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§4. Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy

- Udostępnienie Wykonawcy pomieszczeń w celu umożliwienia realizacji zadania.

- Dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§5. Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca  zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do usunięcia wad w terminie max. 24 godz. od daty doręczenia mu zgłoszenia o powstałej szkodzie.

- Zgłoszenie, o którym  mowa  w  pkt  1  Zamawiający  ma  obowiązek  dostarczyć  na  piśmie, faxem lub e-mailowo.

- Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  zastępczego wyposażenia medycznego i niemedycznego   na   czas  naprawy będącego  przedmiotem  zamówienia o parametrach tożsamych do przedmiotu Umowy. Termin  dostarczenia  zastępczego wyposażenia medycznego i niemedycznego   wynosi  do 48   godzin  od  zgłoszenia  awarii.

- Wykonawca usunie wadę dokonując naprawy urządzenia, albo jego wymiany na nowy wolny od wad, albo wymiany wadliwych podzespołów na nowe wolne od wad, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady

§6. Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy winien posiadać polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej na cały okres trwania umowy, przy czym ubezpieczenie powinno zawierać w szczególności odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu zamawiającego oraz osób trzecich oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników Wykonawcy, Zamawiającego oraz osób trzecich powstałe w związku z wykonywanymi pracami jak również w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem przez Wykonawcę Umowy. Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w ust.1 stanowić będzie Załącznik 2 do niniejszej.

§7.  Warunki odbioru

- Dla prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy przeprowadza się jeden odbiór końcowy w ramach danej części.

- Przedmiot umowy z chwilą zgłoszenia go do odbioru końcowego nie może posiadać usterek i wad. Jeśli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu usterek lub wad, Zamawiającemu przysługuje prawo, wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu  dla wykonania lub usunięcia niezbędnych usterek lub wad, a także obciążenia Wykonawcy karami umownymi

- W przypadku wystąpienia usterki lub wady Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy dokonania odbioru.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę i o wyznaczonym terminie powiadomi Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stanowiących przedmiot umowy zostaną stwierdzone wady:

- Nadające się do usunięcia: Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin, a fakt usunięcia wad winien zostać stwierdzony protokolarnie z zaznaczeniem, że terminem odbioru prac będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.

- Nie nadające się do usunięcia: Zamawiający może:

b.1. obniżyć wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy , w przypadku jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiot umowy zgodnie z przeznaczeniem.

b.2. zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych na zasadach opisanych w §10 niniejszej umowy w przypadku, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiot umowy zgodnie z przeznaczeniem.

b.3. odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i obciążyć karami, o których mowa w §10 niniejszej umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności  odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza także ostateczny, pogwarancyjny odbiór przedmiotu umowy po upływie terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po okresie gwarancji.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

§8. Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela……. letniej gwarancji na przedmiot niniejszej umowy.

- Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru  przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 2 ust 4 niniejszej umowy.

- Gwarancja świadczona jest w systemie „od drzwi do drzwi”, co oznacza odbiór wadliwych komponentów z siedziby Zamawiającego, naprawę lub dostarczenie do centralnego serwisu na koszt gwaranta oraz dostarczenie ponowne do siedziby Zamawiającego.

- Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego prac będących przedmiotem umowy. Okres gwarancji wydłuża się o czas usuwania usterek. W wypadku wymiany urządzenia na nowe okres gwarancji biegnie na nowo od daty wymiany. To samo dotyczy okresu gwarancji na wymienione podzespoły.

§9. Osoby reprezentujące

- Przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest Dyrektor – Żaneta Iwańczyk

- Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest ………………………....

§10. Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1.1 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 pkt. 1 niniejszej umowy.

1.2  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, lub gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 pkt. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

1.3 z tytułu samego faktu zaistnienia wad w przedmiocie odbioru końcowego, bez potrzeby wykazywania szkody, w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 pkt. 1 niniejszej umowy.

- za opóźnienie w wykonaniu umowy Wykonawcy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki.

- Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, stwierdzone wady i  nieusunięte w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem dowolnie wybranego podmiotu, a kosztem tego usunięcia obciążyć Wykonawcę.

§11. Prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

- zaistnieją istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- zostanie ogłoszona upadłość lub wszczęte zostanie postępowanie mające na celu likwidację firmy Wykonawcy.

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§12. Postanowienia końcowe

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie, której dokonano jego wyboru.

- W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.

……………………..				…………………………………….

WYKONAWCA  						ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 1 do Umowy

PROTOKÓŁ  PRZEKAZANIA

Podpisany  w  dniu  …………………….  2017  roku  w  Łodzi  pomiędzy:

między Miejskim Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi ul. Felińskiego  7 działającym zgodnie z wpisem do KRS pod numerem  0000050067, NIP 982-02-56-542, zwanym               w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

Dyrektora -   Żanetę  Iwańczyk

a firmą:

..........................................................

..........................................................

z siedzibą  ul. …………………….,  ……………………………….

działającą zgodnie z wpisem do  ………………… pod  nr  ……………………..  prowadzonego przez  …………………… w ………………..  , NIP:  ………………………………..

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ

reprezentowaną przez:

1.  ……………………………………..

§1

W związku z zawarciem pomiędzy stronami Umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu przedmiot  zamówienia: .........................................................

§2

Zamawiający  oświadcza, że:

  - Przedmiot  zamówienia  został  przez  Wykonawcę  przekazany, dostarczony i zainstalowany.

  - Zobowiązania  Wykonawcy  zawarte  w  umowie  zostały  wykonane  bez  zastrzeżeń  i  w  uzgodnionym  terminie.

  - Przedmiot   zamówienia  jest  sprawny  i  zdatny  do  przeznaczonego użytku.

  - Do  stanu  technicznego  przedmiotu  zamówienia Zamawiający  nie  zgłasza  żadnych  uwag.

  - Przedmiot  zamówienia  jest  kompletny  i  nie  posiada  żadnych  widocznych  braków.

  - Przedmiot  zamówienia  został  przekazany  wraz  z  wszelkimi  instrukcjami  oraz  innymi  dokumentami  z  nimi  związanymi.

  - Personel  Zamawiającego  został  wdrożony  i  poinformowany  odnośnie  zasad  konserwacji  i  prawidłowej  eksploatacji  przedmiotu  zamówienia.

………………………………..				…………………………………….

WYKONAWCA  						ZAMAWIAJĄCY

Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera), 
z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja.

niepotrzebne skreślić